7 Adt 0095 Spricigo

# SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE

# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0095/2012

Pelo presente Termo Aditivo, que celebram o MUNICÍPIO DE XANXERÊ-SC, pessoa jurídica de Direito Público, com sede na Rua Dr. José de Miranda Ramos nº 455, inscrito no CNPJ sob o n.º 83.009.860/0001-13, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal ADEMIR JOSE GASPARINI, inscrito no CPF sob o nº 386.038.889.49 e Registro Geral nº 1.015.291, doravante denominado CONTRATANTE,  e de outro lado a empresa:

MATEUS SPRICIGO ME, pessoa jurídica, com sede a Avenida Dom Pedro II, 42, Sala 08, Edifício Danilo Artifon, Centro,  na cidade de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob n.º 12.044.422/0001-48, neste ato representada pelo seu procurador Sr. Tiago Spricigo, portador  da Cédula de Identidade n.º 3.186.098-2 e CPF nº 035.136.509-57, denominado para este instrumento particular simplesmente de CONTRATADA, de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela  Lei n.º 8.883/94 e Lei n.º 9.648/98, firmam o presente,  que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente termo aditivo tem embasamento legal no Processo Licitatório n° 0122/2012 – Tomada de Preços nº 0011/2012, e no art. 57, § 1º, Inciso II, da Lei 8.666/93, atualizada pelas Leis n. 8.883/94 e 9.648/98.

CLÁUSULA SEGUNDA – Têm por objeto o Contrato acima, os serviços de engenharia para a Construção de um Centro de Múltiplo Uso no Bairro dos Esportes.

CLÁUSULA TERCEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato acima por mais 90 (noventa) dias, contados a partir de 01 de abril de  2014 vigorando até 30 de junho de 2014, conforme requerimento e Ofício anexos ao presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contrato Originario e Aditivos.

E por estarem justos e contratados assinam o presente Termo Aditivo em 2 (duas) vias na presença de 2 (duas) testemunhas.

Xanxerê(SC), 27 de março de 2014.

| MUNICÍPIO DE XANXERÊ | MATEUS SPRICIGO ME |
| --- | --- |
| CONTRATANTE | CONTRATADA |

TESTEMUNHAS:       ___________________________  	              ____________________________

| Nome: | Nome: |
| --- | --- |
| CPF: | CPF: |