1 Adt 0027 Remove

# PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE

# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0027/2013

Pelo presente Termo Aditivo, que celebram o MUNICÍPIO DE XANXERÊ-SC, pessoa jurídica de Direito Público, com sede na Rua Dr. José de Miranda Ramos nº 455, inscrito no CNPJ sob o n.º83.009.860/0001-13, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal ADEMIR JOSE GASPARINI, inscrito no CPF sob o nº 386.038.889.49 e Registro Geral nº 1.015.291, doravante denominado CONTRATANTE,  e de outro lado a empresa:

REMOVE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica, com sede na Rua Anita Garibaldi, nº 400, Bairro João Batista Tonial, na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob n.º 09.021.146/0001-98, neste ato representada pelo seu procurador Sr. MOACIR ANTÔNIO PANISSON, portador  da Cédula de Identidade n.º 1.590.061-4, CPF nº 501.679.799-49, denominado para este instrumento particular simplesmente de CONTRATADA, de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94 e Lei n.º 9.648/98, firmam o presente,  que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente termo aditivo tem embasamento legal no Processo Licitatório n° 0034/2013 – Tomada de Preço nº 0001/2013, Contrato nº 0027/2013 – que tem por objeto serviços de engenharia para a Execução de Cobertura da Quadra Esportiva de Futebol Society do Tabajara Futebol Clube, bem como no art. 57, § 1º, Inciso II, da Lei 8.666/93, atualizada pelas Leis n. 8.883/94 e 9.648/98.

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato originário, por mais 05 (cinco) meses, contados a partir de 30 de outubro de 2013 vigorando até 29 de março de 2014, conforme requerimento da contratada e ofício do Setor de Engenharia anexos ao presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contrato originário.

E por estarem justos e contratados assinam o presente Termo Aditivo em 2 (duas) vias na presença de 2 (duas) testemunhas.

Xanxerê (SC), 24 de outubro de 2013.

| MUNICÍPIO DE XANXERÊ | REMOVE CONST. E INCORP. LTDA |
| --- | --- |
| CONTRATANTE | CONTRATADA |

TESTEMUNHAS: ___________________________  	              ____________________________

| Nome: | Nome: |
| --- | --- |
| CPF: | CPF: |